**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**за инвестиционно предложение**

от ОБЩИНА ИВАНОВО, представлявана от Георги Ангелов Миланов – кмет на община Иваново.

Пълен пощенски адрес: ул. „Олимпийска” № 75, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

Телефон: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, ел. поща (е-mail): obshtina@ivanovo.bg

Лице за контакти: Милена Минкова – гл. специалист в дирекция “СА“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Иваново има следното инвестиционно предложение: **„Инвестиционно проектиране и осъществяване на авторски надзор на велосипедна, пешеходна и пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе“ по проектна идея *"Кръстопът на природни и културни феномени"* за *„Достъп до обект ЮНЕСКО чрез свързана инфраструктура: RSE 2107 - RSE 1108 - Пешеходна зона - Паркинг - "Скални църкви с. Иваново" с велоалеи“***

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

* 1. Инвестиционното предложение e инициирано във връзка с кандидатстване на Община Иваново с проектно предложение по програма INTERREG VI-A Румъния-България 2021-2027 по **Приоритет 4 "Интегриран регион", Специфична цел 5.2 "Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в райони, различни от градските райони", А12 "Разработване на маршрута Eurovelo 6"**

 *(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

**Обхват:**

**Начало и край на велоалеята:** От  Паркинг на RSE 2107 до Паркинг след RSE 1108 под църквата „Св. Богородица“

**ЕТАПИ** - велосипедна, пешеходна и пътна мрежа ще се изпълни на три етапа:

**ЕТАП I: Изграждане на велоалея**

**Етап I-а**: Изграждане на велоалея -3,800 км

Дясно на RSE 2107 (км 5+300) през ж.п.прелез до Републикански път III-501 (км 3+800).

**Етап 1-б:** Рехабилитация на улица /участъкът от 260 м, което е счетено за начало на RSE 1108 – в регулация е/ и велоялея

Рехабилитация на участък от км 0+000 до км 0+260 на общински път RSE 1108/III-501, Русе – Две могили/ – Ивановски скални църкви/ и изграждане на велоалея – ляво от пътното платно.

Осъществява се връзка на изпълнена велоалея на общински път RSE 1108/III-501, Русе – Две могили/ – Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310 в **Етап 1-в**– пътят е и рехабилитиран.

**Етап II: Изграждане на велоалея**

* Споделена велоалея по десен тротоар на Републикански път III-501 от RSE 1108 до ЖП Гара Иваново след кръстовището с пътя в посока Ивановски скални църкви.
* Паркинг в ПИ с идентификатори 32095.1.453 и 32095.1.452 до ЖП Гара Иваново

**Етап III Вело и пешеходна зона, паркинг**

Изграждане на вело зона и пешеходна зона с комбинирано осветление лампи и платно за електрическо влакче със споделена аварийна лента на участък от 1.230 км на общински път RSE 1108/III-501, Русе – Две могили/ – Ивановски скални църкви /

Паркинг в ПИ с идентификатор 32095.301.269 – общинска публична собственост под църквата „Св. Богородица“

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение следва да бъде съгласувано с РИОСВ-Русе и други институции при необходимост.

Орган по одобряване на техническия инвестиционен проект – главен архитект на Община Иваново.

1. Местоположение:

с. Иваново, община Иваново, област Русе, поземлени имоти с идентификатори: 32095.301.268, 32095.301.269, 32095.1.838, 32095.1.844, 56397.637.581, 04981.6.238, 04981.6.272, 32095.135.97, 56397.638.619, 32095.143.33, 32095.143.1, 32095.135.102, 04981.6.244, 32095.1.446, 32095.1.447, 32095.1.452, 32095.1.453.

Към Уведомлението са приложени:

* Копия от скици, издадени от СГКК-Русе - 17 бр.;

 *(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

При строителството ще се използват стандартни строителни материали в минимални количества.

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Неприложимо.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух по време на строително-монтажните работи ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните при реализацията на инвестиционното предложение строителни отпадъци ще бъдат предадени на лица, притежаващи Разрешително за дейности с отпадъци за тяхното последващо оползотворяване и/или обезвреждане.

9. Отпадъчни води:

Неприложимо.

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Неприложимо.

*(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

**І.**

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на
чл. 95, ал. 1 от ЗООС:

*–* **Разпечатка от интернет страницата на Община Иваново за публично обявяване на инвестиционното предложение;**

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

* **Копия от скици, издадени от СГКК – Русе – 17 бр.;**

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – **писмото се изпраща чрез системата за ел. обмен**.

5. х Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено чрез Системата за електронен обмен на документи.

6. х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга чрез Системата за електронен обмен на документи.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

**Дата**: 08.12.2023 г.                     **Уведомител**: …………………….……………